Projectinitiatiedocument

(PID)

Project: X (99.9999)

Overzicht van wijzigingen

| Versie | Datum | Samenvatting van wijzigingen | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Eerste uitgave |  |

Goedkeuring

| Auteur | Vul jouw naam bij eigenschappen in: | Projectfase | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever /Budgethouder: |  | Paraaf akkoord Opdrachtgever: |  |

Verspreiding

| Naam | Functie | Datum Uitgifte | Versie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Management samenvatting

Planbeschrijving

Geef een korte omschrijving wat het uit te voeren werk:

- de betrokken onderdelen, de uit te voeren werkzaamheden en de op te leveren producten

Maak hierbij gebruik van de gegevens uit de projectdefinitie.

Projectvoorwaarden

Geef hier duidelijk aan welke basis voorwaarden moeten zijn geregeld/gerealiseerd, voordat met de uitvoering van het project kan worden gestart en welke gedurende het project om het project succesvol te kunnen uitvoeren.

Externe afhankelijkheden

Geef hier aan welke afhankelijkheden dit project heeft met andere projecten en initiatieven.

Planningsaannames

Geef hier aan op welke aannames dit Projectplan is gebaseerd.

Voorbeelden: aannames ten aanzien van:

- beschikbaarheid

- Reactietijd opdrachtgever ten aanzien van goedkeuringen

- Productiviteit van mensen en middelen

- Al dan niet doorvoeren van tussentijdse wijzigingen.

Projectplanning

Tijdsplanning

Een balkenschema of Gantt chart waarin mede de projectfasering is verwerkt.

Productdecompositiestructuur

Geef hier in een hiërarchische structuur de belangrijkste tussenproducten en op te leveren eindproducten. Bij één eindproduct geef aan de belangrijkste componenten waaruit het eindproduct is opgebouwd en volgens welke onderverdeling deze producten ook worden geproduceerd en getoetst. De productdecompositiestructuur kan het beste grafisch worden weergegeven.

Productstroomschema

Geef hier het volgtijdelijke verband tussen alle geïdentificeerde producten uit de productdecompositiestructuur op het laagste niveau. Het stroomschema kan het beste grafisch worden weergegeven.

Productbeschrijvingen

Geef de Productbeschrijvingen van de op te leveren producten vanuit de Productdecompositiestructuur,  zo mogelijk geclusterd. De actuele Productbeschrijvingen kunnen het beste in een bijlage worden bijgevoegd.

Netwerkplanning van de hoofdactiviteiten

Geef hier een netwerkplanning weer voor het project. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van de Precedence methode.

Projectbudget

Geef hier het totaal beschikbare budget voor het project met een onderverdeling naar fase en naar de belangrijkste accounts.

Een meer gedetailleerd overzicht van de budgetposten onderverdeeld naar accounts wordt meestal opgenomen in een bijlage. Bij deze meer gedetailleerde onderverdeling zo mogelijk gebruik maken van een standaard indeling, om zo referentiegetallen te kunnen gebruiken, c.q te kunnen opbouwen.

In het overzicht van de budgetposten de projecttolerantie als de maximale overschrijding van de geraamde kosten als een afzonderlijke post opnemen (post onvoorzien).

Wijzigingsbudget

Dit is het budget wat wordt gereserveerd om wijzigingen van specificaties te kunnen bekostigen. De wijzigingsautoriteit is budgethouder van het wijzigingsbudget. Dit budget staat dus niet ter beschikking van de Projectmanager. Het wijzigingsbudget ook in het overzicht van het projectbudget opnemen.

Benodigde inzet mensen en middelen

Geef hier de totaal benodigde inzet van mensen en middelen voor het project met een onderverdeling naar fase en naar de belangrijkste accounts. Maak hierbij voor de inzet van mensen gebruik van functies c.q. rollen en niet van namen.

Een meer gedetailleerd overzicht van de benodigde inzet van mensen en middelen onderverdeeld naar accounts wordt meestal opgenomen in een bijlage. Bij deze meer gedetailleerde onderverdeling zo mogelijk gebruik maken van een standaard indeling, om zo referentiegetallen te kunnen gebruiken, c.q. te kunnen opbouwen.

Aangewezen/toegewezen specifieke inzet mensen en middelen

Hierbij opnemen de kritische en specifiek benodigde inzet van mensen en middelen. Daarbij tevens aangeven in hoeverre deze inzet is toegewezen.

Bijv.: als vanuit de expertise van de persoon één medewerker kritisch is voor de realisatie van het project, de inzet van deze persoon hier opnemen, liefst met de periode en de capaciteit waarvoor zijn inzet benodigd is.

Projecttoleranties

Geef hier de projecttoleranties op geld en tijd en indien van toepassing ook de projecttoleranties ten aanzien van bereik en kwaliteit. Geef bij de toleranties zowel de ondergrens als de bovengrens aan.

De bovengrens van de toleranties in tijd en kosten kunnen tevens zichtbaar worden gemaakt in respectievelijk de tijdsplanning en in het overzicht van het projectbudget

De risicotolerantie wordt opgenomen in het PID onder het kopje Risico’s. De tolerantie van benefits wordt opgenomen in het PID onder de Business Case.

Calamiteitenplannen

Hier opnemen wat te doen als bepaalde risico’s actueel worden. Hier opnemen eventuele calamiteitenplannen zoals deze zijn goedgekeurd als onderdeel van de uitgevoerde risicoanalyses.

# Inhoudsopgave

Management samenvatting	1

Inhoudsopgave	5

1	Inleiding en achtergrond project	7

2	Projectdefinitie	8

2.1	Doelstellingen	8

2.2	Aanpak en fasering	8

2.3	Resultaten	8

2.4	Omvang	8

2.5	Randvoorwaarden & beperkingen	8

2.6	Relaties met andere projecten	8

3	Initiële Business Case	9

3.1	Redenen	9

3.2	Aannames	9

3.3	Kosten	9

3.4	Baten	9

3.5	Investeringsanalyse	10

4	Organisatiestructuur	11

5	Initiële Projectplanning	14

5.1	Randvoorwaarden	14

5.2	Externe afhankelijkheden	14

5.3	Productdecompositie en stroomdiagram	14

5.4	Planning aannames	15

5.5	Projectplanning	15

5.6	Benodigde Hulpbronnen	15

5.7	Kosten	16

6	Beheersingsmechanismen	17

6.1	Toleranties	17

6.2	Voortgangsrapportage	17

6.3	Tijd- en kostenrapportages	17

6.4	Kwaliteitsrapportages	18

6.5	Uitzonderingsprocedure (‘Management by Exception’)	18

7	Projectrisico’s	19

Bijlage 1: Kwaliteitsplan	20

Bijlage 2: Projectarchief	23

Bijlage 3: Grafische weergaven projectplanning	25

# 1	Inleiding en achtergrond project

<Overnemen uit projectvoorstel>

In de volgende hoofdstukken komt achtereenvolgens aan de orde:

- de projectdefinitie (o.a. doelstellingen, aanpak en resultaten);

- de initiële Business Case (kosten/baten analyse);

- de organisatiestructuur;

- de initiële projectplanning;

- de beheersingsmechanismen (tolerantie, rapportage en uitzonderingsprocedure);

- de projectrisico’s, inclusief tegenmaatregelen.

In de bijlagen zijn opgenomen:

- het kwaliteitsplan (incl: wijzigings- en configuratiebeheer);

- verwijzing naar diverse formulieren en hulpmiddelen ter ondersteuning van het project management proces;

- de opzet van het projectarchief;

- projectplanning met grafische weergaven.

In een aparte bijlage ‘Productbeschrijvingen’ bij deze PID zijn de productbeschrijvingen opgenomen.

De standaard projectbijlagen waarnaar in deze PID verwezen wordt zijn:

- Het Projectkwaliteitsplan

# 2	Projectdefinitie

## 2.1	Doelstellingen

Doel van het project is

## 2.2	Aanpak en fasering

Het project wordt aangepakt volgens de Prince2 methodiek en bestaat uit de volgende fasen:

## 2.3	Resultaten

Het project levert de volgende hoofdproducten op, die elk nader gespecificeerd  kunnen worden:

## 2.4	Omvang

Wat wordt WEL aangepakt, maar ook wat wordt NIET aangepakt. Het is bijzonder belangrijk hieraan voldoende aandacht te besteden, om problemen later in het project te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan wel en niet betrokken locaties, business units, afdelingen, systemen, applicaties, modules, documentatie en hoe ver reikt het eindresultaat: voor welke resultaten neem je wel en niet de verantwoordelijkheid in het project, etc.

## 2.5	Randvoorwaarden & beperkingen

## 2.6	Relaties met andere projecten

# 3	Initiële Business Case

Het project dient bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen van @@@. Hierna wordt deze toegevoegde waarde voor de bedrijfsdoelstellingen aangetoond.

< Beschrijf hier hoe het project bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, plannen en programma’s. Beschrijf tevens waarom gekozen is voor de doelstelling en resultaten van het project. Hoe ondersteunt het project de business strategie en/of programma en achterliggende reden gekozen oplossing>

## 3.1	Redenen

<Hoe ondersteunt het project de business strategie en/of programma en achterliggende reden gekozen oplossing>

## 3.2	Aannames

Ten behoeve van de Business Case zijn de volgende algemene aannames gedaan:

x;

## 3.3	Kosten

De eenmalige kosten van het project zijn nader gespecificeerd in de projectplanning (zie paragraaf 5.5) en bedragen: € @@@. Na afsluiting van het project moet rekening worden gehouden met jaarlijkse kosten van € @@@. (onderhoud, lopende kosten, consumables).

## 3.4	Baten

De te verwachten baten van het project zijn:

## 3.5	Investeringsanalyse

In de onderstaande tabel worden de eenmalige kosten, de jaarlijkse kosten en de baten uitgezet in de tijd.

|  | Jaar 0 | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eenmalige ontwikkelkosten |  |  |  |  |
| Opportunity Costs |  |  |  |  |
| Onderhoud kosten |  |  |  |  |
| Lopende kosten |  |  |  |  |
| Verbruiksgoederen |  |  |  |  |
| Totale kosten |  |  |  |  |
| Baten |  |  |  |  |
| Netto resultaat |  |  |  |  |
| Discount factor 1/(1+i)n (i=6%) | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.84 |
| Discounted netto resultaat | 1.00*netto res. | 0,94*netto res. | 0.89*netto res. | 0.84*netto res. |
| Netto Contante Waarde |  |  |  |  |
| Niets doen (i=6%) |  |  |  |  |

De conclusie is dat

# 4	Organisatiestructuur

Voor de duur van het project wordt een tijdelijke organisatie opgezet:

Hierna worden de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken groepen algemeen toegelicht.

| Directie of Programma management |
| --- |
| Na(a)m(en) | Rol |
|  | Opdrachtgever/Budgethouder |

De directie of programma management is verantwoordelijk voor de optimale inpassing van het project in het programma en aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen.

| Stuurgroep |
| --- |
| Na(a)m(en) | Rol |
|  | Business Executive (zaakbehartiger) |
|  | Senior User (vertegenwoordiger gebruiker) |
|  | Senior Supplier (vertegenwoordiger leverancier) |

De Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat van het project en voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen. De Stuurgroep komt formeel alleen bij elkaar voor het bespreken van faseplanningen en uitzonderingsrapportages. De Stuurgroep rapporteert aan de directie of het programma management.

| Projectborging |
| --- |
| Na(a)m(en) | Rol |

Projectborging is verantwoordelijk voor het monitoren van (kwaliteits)aspecten van het project en de opgeleverde producten, onafhankelijk van de Projectmanager. Projectborging vergewist zich ervan dat het project conform de afspraken wordt beheerst en uitgevoerd. Bovendien houdt het de toegevoegde waarde van het project voor de bedrijfsdoelstellingen in de gaten, indien dit door de Stuurgroep (Executive) is gedelegeerd. Projectborging rapporteert aan de Stuurgroep.

| Projectmanager & Projectsupport |
| --- |
| Na(a)m(en) | Rol |
|  | Projectmanager |
|  | Projectsupport (Projectburo) |

De Projectmanager krijgt van de Stuurgroep de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. De Projectmanager kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de Stuurgroep (tolerantie). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Projectmanager is het zekerstellen dat het project de gewenste producten oplevert, binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit. De Projectmanager rapporteert aan de Stuurgroep.

Projectsupport ondersteunt de Projectmanager technisch en administratief.

| Teams |
| --- |
| Na(a)m(en) | Rol |
|  | Teamcoördinator |
|  | Projectmedewerker |
|  | Projectmedewerker |
| Diversen (nader te bepalen) | Kwaliteitscontroleur |

De teams zijn verantwoordelijk voor het opleveren van producten volgens de specificaties zoals aangegeven door de Projectmanager. De Teamcoördinator kan beslissingen nemen binnen de grenzen zoals aangegeven door de Projectmanager. De Teamcoördinatoren rapporteren regelmatig aan de Projectmanager; de Projectmedewerkers rapporteren aan de Teamcoördinatoren.

# 5	Initiële Projectplanning

De projectplanning geeft aan welke acties wanneer door wie worden ondernomen en wat de bijbehorende kosten zijn. Deze planning kan gedurende de loop van het project aangepast worden op basis van ervaringen in het project en / of nieuwe gegevens.

## 5.1	Randvoorwaarden

Aan de volgende randvoorwaarden dient te zijn voldaan om onderstaande planning te kunnen halen:

benodigde hulpbronnen beschikbaar conform aanvraag;

tijdige besluitvorming;

x.

## 5.2	Externe afhankelijkheden

## 5.3	Productdecompositie en stroomdiagram

Voor het project is de volgende productdecompositie op projectniveau gedefinieerd. Een beschrijving van de op te leveren Business producten is opgenomen in de bijlage Productbeschrijvingen. Producten zonder identificatie worden in de gedetailleerde faseplanningen indien nodig nader gespecificeerd:

Business producten (op projectniveau):

| B100 | XXX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B101 | XXX |  |
|  | B102 | XXX |  |
|  |  | B1021 | XXX |

Management en Kwaliteits(deel)producten

| M01 | Projectmandaat | K01 | Projectissuelogboek |
| --- | --- | --- | --- |
| M02 | Projectvoorstel | K01n | Projectissue Issue n |
| M03 | Projectinitiatiedocument | K02 | Risicologboek |
| M031n | Aangepaste Business Case | K02n | Risico Log Melding n |
| M032n | Aangepaste Projectplanning | K03 | Kwaliteitslogboek |
| M04n | Productbeschrijving Product n | K03n | Kwaliteitsreview n |
| M05n | Faseplan Fase n | K04 | Productcontrolelijst |
| M06n | Fase-eindrapport Fase n | K05n | Werkpakket n |
| M07 | Projecteindrapport | K06mn | Urenlijst Medew m, Week n |
| M08n | Voortgangsrapport Periode n | K07 | Postprojectreview |
| M09n | Hoofdpuntenrapport Periode n | K08n | Functiebeschrijving n |
| M10n | Afwijkingenrapport Volgnummer n | K09n | Afwijking van de specificatie n |
| M11 | Leerpuntenrapport | K10n | Wijzigingsverzoek n |
| M12 | Communicatieplan | K11 | Aanbevelingen voor vervolgacties. |

Het bijbehorende Productstroomschema, waarin de afhankelijkheden tussen de belangrijkste Business producten zijn weergegeven, ziet er als volgt uit:

## 5.4	Planning aannames

<Algemeen & Benodigde resources, wanneer, beschikbaarheid>

## 5.5	Projectplanning

In de bijlagen zijn grafische weergaven opgenomen van de planning op projectniveau, waarbij de verschillende fasen van het project met hun doorlooptijd en afhankelijkheden zijn weergegeven. In de gedetailleerde faseplanningen kunnen als gevolg van opgedane ervaringen en nieuwe gegevens nog aanpassingen plaatsvinden.

Samengevat:

<Let op: Indien fases elkaar overlappen loop je het risico van dubbeltellingen. Let hier goed op. Ben dus consequent in het toewijzen van producten aan een bepaalde fase. Tel de cumulatieve doorlooptijd niet zomaar op, maar neem de vroegste begindatum en laatste einddatum om dit te bepalen.>

| Fase | Geplande Startdata | Geplande Einddata | Geplande Uren | Doorlooptijd cumulatief |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAAL: | xxx uur | xxx dagen |

## 5.6	Benodigde Hulpbronnen

| Fase | Wat | Wie | Globale vereiste beschikbaarheid | Tarief |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.7	Kosten

De eenmalige kosten voor de uitvoering van het project zijn gebaseerd op schattingen die zijn gemaakt aan de hand van productbeschrijvingen en de product decompositie:

| Fase | Wat | Kosten uren | Overige kosten | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € | € |

De jaarlijkse kosten (onderhoud, lopende kosten en verbruiksgoederen) zijn geschat op € xxxxxxx en zijn als volgt opgebouwd.

# 6	Beheersingsmechanismen

Hierna wordt aangegeven welke mechanismen worden toegepast om te waarborgen dat het project beheersbaar blijft.

## 6.1	Toleranties

Tijdens de uitvoering van het project controleert de Projectmanager regelmatig de voortgang. Indien de afwijking van de plannen naar verwachting groter is dan de afgesproken tolerantie, wordt daarover apart gerapporteerd aan de Stuurgroep. De tolerantie op projectniveau is als volgt gedefinieerd:

- doorlooptijd plus of min 10%;

- kosten plus of min 10%.

Per fase kunnen afwijkende toleranties worden opgenomen in de faseplanningen, afhankelijk van de omvang en impact van risico’s.

## 6.2	Voortgangsrapportage

Er zijn drie soorten voortgangsrapportages van de Projectmanager aan de Stuurgroep:

Hoofdpuntenrapport (reguliere voortgangsrapportage, kwalitatief en kwantitatief);

Afwijkingenrapport (rapportage indien de tolerantiegrenzen van het project of de fase in tijd en/of geld dreigen te worden overschreden);

Fase-eindrapport (terugblik op afgelopen fase (evaluatie) en vooruitblik op eerstkomende fase (faseplanning).

Daarnaast is er een voortgangsrapportage van de Teamcoördinator aan de Projectmanager:

Voortgangsrapport (reguliere voortgangsrapportage, kwalitatief en kwantitatief).

## 6.3	Tijd- en kostenrapportages

Om de Projectmanager te voorzien van stuurinformatie en in staat te stellen voortgangsrapportages op te stellen is het noodzakelijk dat projectmedewerkers regelmatig de bestede tijd, de nog te besteden tijd en de verwachte opleverdatum van de diverse producten rapporteren, eventueel via de Teamcoördinator.

Daarnaast dienen degenen die verantwoordelijk zijn voor extern in te kopen (deel-) producten, voorziene afwijkingen van geplande kosten en definitieve kosten direct te melden aan de Projectmanager.

## 6.4	Kwaliteitsrapportages

De verantwoordelijken voor kwaliteitscontrole rapporteren regelmatig aan de Projectmanager over de voortgang en resultaten van kwaliteitscontroles, conform de daarvoor geldende procedures. Om de effectiviteit van de kwaliteitscontroles vast te stellen, worden hierover statistieken verzameld, die in elk Fase-eindrapport vermeld worden. Daarnaast kan Projectborging apart aan de Stuurgroep rapporteren over uitgevoerde kwaliteitsaudits.

## 6.5	Uitzonderingsprocedure (‘Management by Exception’)

De uitzonderingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project verwacht wordt dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen ten aanzien van tijd en geld blijft. Zodra de Projectmanager dit op basis van aangeleverde informatie verwacht, meldt de Projectmanager dit in een Afwijkingenrapport aan de Stuurgroep. In onderling overleg wordt de aanleiding en oorzaak besproken. Daarna wordt besloten tot één van de volgende situaties:

- de Stuurgroep treft maatregelen ter voorkoming/opheffing van de aanleiding;

- de Stuurgroep besluit geen actie te ondernemen, omdat het denkt dat de overschrijding van de tolerantie niet plaats zal vinden;

- de toleranties voor de fase worden verruimd;

- er worden concessies gedaan ten aanzien van tijd, geld, kwaliteit of omvang van het op te leveren resultaat (bereik).

De eerste drie situaties worden vermeld in het eerstvolgende Hoofdpuntenrapport. De laatste situatie kan op verzoek van de Stuurgroep leiden tot het opstellen van een Afwijkingenplan met alternatieven voor de aanpak van het vervolg van het project en aangepaste planningen.

# 7	Projectrisico’s

De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1tot 5) . De laatste kolom geeft het risico aan (kans x effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen.

Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een Logboek risico’s, met een uitgebreidere beschrijving van de risico’s. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden vermeld in het eerstvolgende Hoofdpuntenrapport.

| Bedreiging | Tegenmaatregel | Kans | Effect | Risico |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Bijlage 1: Kwaliteitsplan

De kwaliteit van de op te leveren producten wordt in grote lijnen gewaarborgd door functiescheiding, het aansluiten op (bedrijfs)standaarden, meetbare kwaliteitscriteria en diverse procedures voor kwaliteitscontrole, configuratie- en wijzigingsbeheer. Deze procedures zijn opgenomen in het Handleiding Prince 2.

Verantwoordelijkheden

Uitgangspunt:	Kwaliteitcontroles vinden plaats door onafhankelijke derden (functiescheiding). Verantwoordelijkheid voor kwaliteit is op diverse niveaus belegd, zoals hieronder beschreven.

| Verantwoordelijkheden m.b.t. kwaliteit op projectniveau |
| --- |
| Rol | Belangrijkste Verantwoordelijkheden |
| Projectborging | Controleren of aan afspraken is voldaan en conform de standaarden wordt gewerkt (zowel t.a.v. de kwaliteit van het projectmanagement als van de in het project opgeleverde/nog op te leveren producten). |
| Projectmanager | Bewaken dat kwaliteitscontroles plaatsvinden conform de afspraken en indien nodig escaleren van gemelde omissies in kwaliteit |
| Toekomstige gebruikers | Vroegtijdig aangeven aan welke kwaliteitscriteria de (deel)producten dienen te voldoen Goedkeuren van productbeschrijvingen, inclusief kwaliteitscriteria Tussentijds uitvoeren van acceptatietests op (deel)producten |
| Projectmedewerkers | beschrijven van kwaliteitscriteria per (deel)product bij ontwikkeling producten houden aan die criteria |
| Kwaliteitscontroleurs | meten/verifiëren of (deel)producten voldoen aan de beschreven kwaliteitscriteria (objectief) melden van niet beschreven, maar wellicht wel relevante criteria aan Projectmanager |

Aansluiting bij (bedrijfs)standaarden & Kwaliteit producten

Het project sluit aan bij de volgende (bedrijfs)standaarden:

- Prince 2 projectmanagement methodiek;

- x.

Voor alle op te leveren (deel)producten wordt een productbeschrijving gemaakt (zie bijlagen). Een belangrijk onderdeel van elke projectbeschrijving wordt gevormd door:

- meetbare kwaliteitscriteria;

- kwaliteitsmethode om die criteria te meten/verifiëren;

- kwaliteitsverantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de kwaliteitsmeting.

De belangrijkste kwaliteitscriteria waaraan de belangrijkste producten dienen te voldoen zijn:

- x;

- x.

Kwaliteitscontrole

Er zijn kwaliteitscontroleprocedures voor:

- de kwaliteit van het projectmanagement (invulling door Projectborging);

- de kwaliteit van de (deel)producten.

Bij de controleprocedures voor de kwaliteit van de (deel-)producten wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene procedure voor alle typen producten en een methode voor kwaliteitscontrole die specifiek voor documenten toepasbaar is (Kwaliteitsreview). Deze worden in het Projectkwaliteitsplan beschreven.

Configuratie- en wijzigingsbeheer

Configuratiebeheer is noodzakelijk om een goed overzicht te hebben over de status van de op te leveren (deel)producten. Activiteiten binnen configuratiebeheer zijn:

- bepalen welke producten vastgelegd worden (in principe alle producten waarvoor een productbeschrijving bestaat);

- status bijhouden van producten en administreren waar zich een product bevindt en welke versie het betreft;

- regelmatig controleren van administratieve gegevens met de werkelijkheid;

- overdracht eindproducten naar operationele configuratiebeheer database.

Geaccordeerde (deel)producten zijn onderworpen aan formeel wijzigingsbeheer. Dat wil zeggen dat er geen wijzigingen meer aan deze producten mogen plaatsvinden zonder expliciete besluitvorming. Activiteiten binnen wijzigingsbeheer zijn:

- beoordelen van projectkwesties (Projectissues) die de status van aandachtspunten (Wijzigingsverzoek) of afwijking van de specificaties (Afwijking van de specificatie) hebben gekregen;

- bepalen van de impact van projectaandachtspunten op tijd, geld, kwaliteit, scope, Business Case en risico’s;

- zo nodig initiëren van vervolgacties waarin aanpassingen gecontroleerd worden doorgevoerd.

De procedures voor configuratie- en wijzigingsbeheer zijn opgenomen in het Projectkwaliteitsplan.

# Bijlage 2: Projectarchief

Het projectarchief is opgedeeld in 3 niveaus. In het elektronische archief geeft dit tevens de indeling van de directory structuur weer:

| Management product |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Algemeen |  |  |
|  | Correspondentie |  |  |
|  | Evaluatie | (M07, M11, K11) |
|  | Faseplan | (M05n, M06n) |
|  | Initiatie | (M01, M02, M03) |  |
|  | Proddesc | (M04n) |  |
|  | Project_updates | (M03-updates, vb M031n (BC) of M032n (planning)) |
|  | Meetings | (Verslagen) |
|  | Voortgang |  |  |
|  |  | Checkpnt | (M08n) |
|  |  | Highlght | (M09n) |
|  |  | Excep | (M10n) |
| Kwaliteitsproduct |  |  |  |
|  | Issue | (K01n) |  |
|  | Risico | (K02n) |  |
|  | Quality | (K03, K03n) |  |
|  | Prodchk | (K04) |  |
|  | Wrkpack | (K05n) |  |
|  | Timesht | (K06mn) |  |
|  | PIR | (K07) |  |
|  | Jobdescr | (K08n) |  |
|  | Off_spec | (K09n) |  |
|  | RFC | (K10n) |  |
| Business product |  |  |  |
|  | B001 |  |  |
|  | Bn |  |  |
| Tools |  |  |  |
|  | Template |  |  |
|  | Overig | (T01n) |  |

Het projectarchief wordt beheerd door de Projectmanager, eventueel gedelegeerd aan Projectsupport. In een inhoudsopgave worden alle stukken in het archief vermeld met een korte beschrijving. Dit wordt bijgehouden door een ieder die stukken toevoegt. Er wordt regelmatig een backup van het archief gemaakt. De toegang tot het projectarchief is als volgt geregeld:

| Autorisatiestructuur |
| --- |
| Bestanden: | PB | PA | PM | PS | TL1 | M1 | TL2 | M2 | TL3 | M3 |
|  | r | r | r/c/u |  |  |  |  |  |  | r/u |
|  |  |  | r/c/u |  |  |  |  |  |  |  |

PB	=	Stuurgroep	TL1	=	Teamleader team 1	TL3	=	Teamleader Team 3

PA	=	Projectborging	M1	=	Medewerker team 1	M3	=	Medewerker Team 3

PM	=	Projectmanager	TL2	=	Teamleader team 2

PS	=	Projectsupport	M2	=	Medewerker team 2	c = create,   u = update,   r = read

# Bijlage 3: Grafische weergaven projectplanning

Op de volgende pagina’s zijn de grafische weergaven van de projectplanning opgenomen.

# Footnotes

1 = kleine kans of gering effect, 5 = grote kans of groot effect

# Text boxes

Directie of

Programma

Management

Stuurgroep

Project

Manager

Team-

Leider(s)

Team(s)/

Leverancier(s)

Project

Support

Project

Borging